خطة مشروع

نظام ERP السعودي المخصص

مبني على أساس ERPNext

قطاعات: المقاولات | التجزئة | التجارة | التصنيع | الخدمات

يونيو 2026

سري — للاستخدام الداخلي فقط

# ١. الملخص التنفيذي

يهدف هذا المشروع إلى بناء نظام ERP احترافي متكامل مخصص للسوق السعودي، مستنداً على منصة ERPNext (Frappe Framework) مفتوحة المصدر كأساس تقني، ثم إجراء تخصيصات شاملة تشمل التوطين السعودي الكامل وفق اشتراطات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، وإعادة بناء هوية بصرية وتجارية مستقلة، وإطلاق المنتج النهائي باسم تجاري خاص.

| يُحدد لاحقاً (مقترح: ArabERP / SaudiFlow / ...) | الاسم المبدئي للمنتج |
| --- | --- |
| المقاولات، التجزئة والتجارة، التصنيع، الخدمات | القطاعات المستهدفة |
| المملكة العربية السعودية — مع قابلية التوسع لدول الخليج | السوق الأساسي |
| ERPNext v15+ على Frappe Framework (Python / JavaScript) | التقنية الأساسية |
| GNU GPL v3 — يسمح بإعادة البناء والبيع بشروط | الترخيص |
| 12–18 شهراً للإصدار الأول القابل للبيع | المدة الإجمالية المقدرة |
| SaaS + ترخيص محلي + خدمات تنفيذ | نموذج البيع |

# ٢. ERPNext — لماذا هو الأساس المثالي؟

## ٢.١ ما هو ERPNext؟

ERPNext هو نظام ERP مفتوح المصدر بالكامل، طُوِّر على إطار عمل Frappe (Python + JavaScript)، ويتضمن خارج الصندوق وحدات: المحاسبة، المستودعات، المشتريات، المبيعات، الموارد البشرية، التصنيع، ونقاط البيع. يُعد الخيار الأول عالمياً للشركات الراغبة في بناء ERP مخصص بتكلفة محدودة.

## ٢.٢ مزايا البناء على ERPNext

- قاعدة كود ضخمة وناضجة توفر سنوات من التطوير مجاناً

- إطار عمل Frappe يدعم إنشاء تطبيقات (Custom Apps) بسهولة

- مجتمع عالمي نشط ووثائق تقنية شاملة

- ترخيص GPL يتيح التعديل والبيع بشكل قانوني

- دعم عربي جزئي موجود ويمكن تطويره

- نموذج تعدد المستأجرين (Multi-Tenant) مدمج لخدمات SaaS

## ٢.٣ الإستراتيجية القانونية — كيف تبيع المنتج باسمك؟

GPL تسمح بالتعديل والبيع بشرط: أن تُبقي الكود المعدَّل مفتوحاً، أو أن تنشئ Custom App منفصلاً فوق ERPNext (وهو ما يُنصح به). الحل المعتمد:

- إنشاء Frappe App خاصة بك (مثل: my_erp_app) تحتوي كل تخصيصاتك

- هذا التطبيق يمكن ترخيصه تجارياً بشكل مستقل

- ERPNext يعمل كـ dependency في الخلفية، لكن المستخدم يرى واجهتك فقط

- مئات الشركات تفعل هذا: Dokos، ERPGulf، وغيرهم

# ٣. البنية التقنية للمشروع

## ٣.١ مكونات المنظومة التقنية

| Frappe Framework (Python 3.x) | Backend Framework |
| --- | --- |
| Vue.js + Frappe UI / React (للواجهات المخصصة) | Frontend |
| MariaDB 10.6+ (مدعوم رسمياً) | قاعدة البيانات |
| Nginx + Gunicorn | خادم الويب |
| Redis + RQ (Redis Queue) | المهام الخلفية |
| Frappe Scheduler (Cron) | الجدولة |
| AWS / Azure / Hetzner / محلي | الاستضافة |
| bench CLI (أداة Frappe الرسمية) | التطوير المحلي |

## ٣.٢ هيكل المشروع (Custom App)

ستنشئ تطبيق Frappe مخصصاً باسمك (مثال: saudi_erp) يحتوي على:

- DocTypes مخصصة (حقول، جداول، إعدادات إضافية)

- Custom Scripts (Python + JS) لمنطق الأعمال الخاص

- واجهات مستخدم مخصصة (Dashboard, Portal)

- تكاملات خارجية (ZATCA API, بوابات الدفع السعودية, الموارد البشرية)

- إعدادات الترجمة والتوطين العربي والسعودي

## ٣.٣ بيئات التطوير

- Development: بيئة محلية بـ bench dev server

- Staging: خادم اختبار قبل الإطلاق

- Production: SaaS Cloud أو تثبيت محلي عند العميل

# ٤. التوطين السعودي الكامل

هذا هو القلب الأساسي للمنتج وميزته التنافسية. التوطين السعودي يتضمن محورين: الامتثال القانوني (ZATCA) والتكيف الثقافي/التشغيلي.

## ٤.١ الفوترة الإلكترونية — ZATCA (فاتورة)

إلزامي لكل شركة في السعودية. النظام يجب أن يلتزم بمرحلتي التطبيق:

- المرحلة الأولى (ديسمبر 2021): توليد فواتير إلكترونية بصيغة XML + QR Code

- المرحلة الثانية (يناير 2023+): ربط مباشر مع منصة ZATCA عبر API (Clearance + Reporting)

- دعم: فاتورة ضريبية، فاتورة مبسطة، إشعار دائن، إشعار مدين

- QR Code وفق معيار TLV (Tag-Length-Value) المحدد من ZATCA

- توقيع رقمي للفواتير بشهادة ZATCA (CSR / Certificate)

- رقم تسجيل ضريبي وإظهار ضريبة القيمة المضافة 15%

## ٤.٢ ضريبة القيمة المضافة (VAT)

- معدل ضريبة القيمة المضافة: 15% (النسبة السعودية الحالية)

- دعم السلع والخدمات المعفاة وصفرية الضريبة

- إقرار ضريبي تلقائي (VAT Return) ربع سنوي

- تقارير ضريبية للمدخلات والمخرجات

## ٤.٣ الموارد البشرية والعمل

- رواتب بالريال السعودي مع دعم نظام حماية الأجور (WPS)

- حساب مكافأة نهاية الخدمة وفق نظام العمل السعودي

- إجازات وفق التقويم الهجري والميلادي

- تكامل مع التأمينات الاجتماعية (GOSI)

- دعم تأشيرات العمل وملفات الموظفين الأجانب

- إدارة الكفالة والإقامة

## ٤.٤ اللغة والثقافة

- واجهة عربية كاملة مع دعم RTL (يمين لشمال)

- دعم كلا اللغتين: عربي وإنجليزي (Bilingual)

- تقويم هجري مع إمكانية التبديل

- تقارير وفواتير ثنائية اللغة

- دعم أسماء الشركات والعملاء بالعربي والإنجليزي

- أرقام بالعربي (خيار)

## ٤.٥ متطلبات أخرى

- رقم السجل التجاري وشهادة الزكاة في المستندات

- دعم عمليات الزكاة لحسابات رأس المال

- تقارير للجهات الحكومية بالصيغ المطلوبة

- دعم نظام المدفوعات السعودية: SADAD، مدى، Apple Pay، STC Pay

# ٥. الوحدات الوظيفية حسب القطاع

## ٥.١ الوحدات الأساسية المشتركة (لكل القطاعات)

| الوحدة | الوظيفة | التخصيص السعودي |
| --- | --- | --- |
| المحاسبة المالية | دفاتر الحسابات، ميزانية، تقارير | فاتورة ZATCA، VAT 15%، ريال سعودي |
| المبيعات | عروض أسعار، طلبات، فواتير | فاتورة إلكترونية ملتزمة، QR Code |
| المشتريات | أوامر شراء، موردون، فواتير | شروط الدفع السعودية |
| المستودعات | مخزون، تتبع، جرد | تقييم وفق FIFO/Moving Average |
| الموارد البشرية | موظفون، رواتب، إجازات | WPS، GOSI، نهاية خدمة |
| إدارة العملاء (CRM) | عملاء، متابعة، فرص | حقول عربية مخصصة |
| نقاط البيع | كاشير، مدفوعات، تقارير | مدى، SADAD، STC Pay |

## ٥.٢ وحدات قطاع المقاولات والإنشاءات

- إدارة المشاريع: خطة، جدول زمني، ميلستون، تحليل انحراف

- تكاليف المشروع: تتبع تكاليف العمالة والمواد والمعدات

- جدول الأعمال والكميات (BOQ) — ربط مباشر مع المحاسبة

- المستخلصات: إصدار وتتبع مستخلصات المقاولين والعملاء

- إدارة المقاولين من الباطن

- الرسوم والمخططات (مرفقات المشروع)

- تحليل الربحية لكل مشروع

## ٥.٣ وحدات التجزئة والتجارة

- نقطة بيع متعددة الفروع مع إدارة مركزية

- إدارة الأسعار والخصومات والعروض الترويجية

- برامج الولاء ونقاط المكافآت

- تكامل مع منصات التجارة الإلكترونية (Salla, Zid)

- إدارة الرفوف والباركود وكاميرات المستودعات

- تقارير المبيعات اليومية وأداء الأصناف

## ٥.٤ وحدات التصنيع

- قوائم المواد (Bill of Materials — BOM)

- أوامر الإنتاج ومتابعة خطوط الإنتاج

- تكاليف الإنتاج وتحليل الهدر

- صيانة الآلات (CMMS)

- مراقبة الجودة وسجلات الفحص

## ٥.٥ وحدات الخدمات

- إدارة العقود وتجديدها

- تتبع طلبات الخدمة والصيانة (Help Desk)

- مؤشرات SLA وتقارير أداء الخدمة

- الفوترة الدورية والاشتراكات

# ٦. البراندينج وإعادة تصميم تجربة المستخدم

## ٦.١ استراتيجية البراندينج

الهدف هو أن يرى العميل منتجك، وليس ERPNext. يتحقق هذا عبر:

- تغيير الاسم والشعار في كل مكان (Header, Login, Email, Reports)

- نظام ألوان وخطوط خاصة تعبر عن هويتك

- صفحة تسجيل دخول مخصصة بالكامل

- تقارير وفواتير بتصميمك وشعارك

- اسم النطاق والتطبيق باسمك (app.myerp.sa)

## ٦.٢ تحسينات UX المطلوبة

- لوحة تحكم (Dashboard) مخصصة لكل قطاع بمؤشرات KPI واضحة

- تبسيط قوائم التنقل — عرض الوحدات المهمة فقط لكل دور

- Onboarding Wizard للشركات الجديدة (إعداد يسير خطوة بخطوة)

- إشعارات ذكية وتنبيهات بالعربية

- تطبيق موبايل PWA أو تطبيق أصلي (مرحلة متقدمة)

- وضع داكن (Dark Mode)

- واجهة متجاوبة تعمل على اللوحي والموبايل

## ٦.٣ الخطوات التقنية للبراندينج

- إنشاء Custom App في Frappe: bench new-app saudi_erp

- تعديل hooks.py لتجاوز قوالب ERPNext

- إنشاء custom theme (CSS/SCSS) بألوان علامتك

- تعديل قوالب الفواتير والتقارير (Jinja Templates)

- إخفاء وحدات ERPNext غير المطلوبة عبر Role Profiles

# ٧. خطة التطوير المرحلية

| الحالة | المهام الرئيسية | المدة | المرحلة |
| --- | --- | --- | --- |
| التأسيس | • تثبيت ERPNext v15 بيئة Development • إنشاء Custom App (saudi_erp) • إعداد بيئة Git و CI/CD pipeline • اختيار اسم المنتج وتسجيل النطاق • تصميم الهوية البصرية (لوغو، ألوان) | 4 أسابيع | المرحلة ٠ |
| توطين أساسي | • تطبيق Custom Branding كامل • توطين المحاسبة: ريال سعودي، شجرة حسابات سعودية • تطبيق ضريبة القيمة المضافة 15% • الفوترة الإلكترونية ZATCA المرحلة الأولى • واجهة عربية RTL كاملة • تقويم هجري/ميلادي | 8 أسابيع | المرحلة ١ |
| امتثال ZATCA | • ربط ZATCA API (Clearance & Reporting) • وحدة الموارد البشرية السعودية (WPS, GOSI, نهاية خدمة) • تكامل بوابات الدفع (مدى، SADAD، STC Pay) • تقارير ضريبية (VAT Return) • اختبار الامتثال مع ZATCA Sandbox | 8 أسابيع | المرحلة ٢ |
| وحدات القطاعات | • وحدات المقاولات (Projects, BOQ, مستخلصات) • وحدات التجزئة (POS متعدد الفروع، عروض) • وحدات الخدمات (عقود، SLA) • لوحات تحكم KPI مخصصة لكل قطاع • Onboarding Wizard | 6 أسابيع | المرحلة ٣ |
| إطلاق تجريبي | • اختبار شامل (UAT) مع 2-3 عملاء تجريبيين • تحسينات UX بناءً على الفيدباك • تحسين الأداء والأمان • توثيق المستخدم بالعربية • إعداد بيئة Production (SaaS Cloud) • تدريب فريق الدعم الفني | 6 أسابيع | المرحلة ٤ |
| نمو وتوسع | • إطلاق رسمي وحملة تسويقية • تطبيق موبايل (PWA أولاً) • تكامل مع Salla/Zid للتجارة الإلكترونية • وحدات قطاع التصنيع • ذكاء اصطناعي: تنبؤ مخزون، تحليل مبيعات • توسع لأسواق الخليج | مستمر | المرحلة ٥ |

# ٨. نموذج العمل والتسعير

## ٨.١ قنوات الإيراد

- SaaS (اشتراك شهري/سنوي): مستضاف على Cloud، أسرع مسار للإيراد

- ترخيص محلي (On-Premise): تثبيت عند العميل، مناسب للشركات الكبيرة

- خدمات التنفيذ والتخصيص: إعداد أولي، تهيجر بيانات، تدريب

- الدعم والصيانة السنوية: AMC (Annual Maintenance Contract)

- وحدات إضافية: حزم قطاعية تُباع بشكل منفصل

## ٨.٢ مقترح الأسعار (SaaS)

| الباقة | السعر الشهري | المستخدمون | الوحدات |
| --- | --- | --- | --- |
| Starter — انطلاق | 499 ريال | حتى 5 | محاسبة + مبيعات + مشتريات |
| Business — أعمال | 999 ريال | حتى 15 | كل الأساسيات + HR + مستودعات |
| Professional — احترافي | 1,999 ريال | حتى 30 | كل الوحدات + وحدة القطاع |
| Enterprise — مؤسسات | حسب الاتفاق | غير محدود | كل شيء + تخصيص + SLA |

## ٨.٣ قنوات البيع

- Direct Sales: فريق مبيعات مباشر للشركات المتوسطة والكبيرة

- شبكة موزعين (Resellers): شركاء تنفيذ معتمدون في مناطق المملكة

- Self-Service: موقع إلكتروني مع تجربة مجانية 30 يوم

- التسويق الرقمي: LinkedIn، Instagram، Google Ads موجهة للأعمال

# ٩. فريق العمل والموارد

## ٩.١ الفريق التقني المطلوب

| مسؤول البنية التقنية الأساسية والـ Custom App | Lead Developer (Frappe/Python) |
| --- | --- |
| تطوير الواجهات المخصصة وتحسين UX | Frontend Developer (Vue.js/React) |
| تصميم شجرة الحسابات وضبط المحاسبة السعودية | محاسب/خبير SAP أو ERP |
| ضمان الامتثال التام لاشتراطات الفوترة الإلكترونية | خبير ZATCA / ضرائب |
| اختبار شامل قبل كل إصدار | QA Engineer |
| كتابة الوثائق ودليل المستخدم بالعربية | Technical Writer (عربي) |

## ٩.٢ الفريق التشغيلي

- مدير مشروع: يتابع المراحل والمواعيد

- Customer Success: يساعد العملاء في التأهيل والتدريب

- دعم فني: يرد على تذاكر الدعم

- مبيعات وتسويق

## ٩.٣ التكنولوجيا المساعدة المطلوبة

- Git (GitHub/GitLab): إدارة الكود والإصدارات

- CI/CD: GitHub Actions أو GitLab CI

- Sentry: تتبع الأخطاء في الإنتاج

- Plausible/PostHog: تحليلات الاستخدام

- Frappe Cloud أو Kubernetes: استضافة SaaS

# ١٠. المخاطر والتحديات

## ١٠.١ مخاطر تقنية

- تحديثات ERPNext الكبيرة قد تؤثر على Custom App — الحل: اختبار ومتابعة changelog

- تعقيد ZATCA API وتغيير المتطلبات — الحل: متابعة مستمرة لموقع ZATCA

- تدهور الأداء مع نمو البيانات — الحل: بنية تحتية قابلة للتوسع من البداية

## ١٠.٢ مخاطر تجارية

- منافسة أوداكس، SAP Business One، Odoo في السوق السعودي

- الميزة التنافسية: توطين أعمق، دعم عربي حقيقي، سعر أقل بكثير

- دورة مبيعات طويلة للشركات المتوسطة والكبيرة — الحل: SaaS مع تجربة مجانية

## ١٠.٣ مخاطر قانونية وامتثال

- اشتراطات ZATCA تتطور باستمرار — يجب وجود خبير ضرائب في الفريق

- متطلبات حماية البيانات (PDPL) في المملكة — يجب الامتثال من البداية

# ١١. خارطة الطريق التقنية التفصيلية

## خطوة ١ — إعداد البيئة (الأسبوع ١)

- تثبيت Ubuntu 22.04 LTS على خادم أو VM

- تثبيت bench CLI: pip install frappe-bench

- إنشاء bench جديد: bench init myerp-bench --frappe-branch version-15

- تثبيت ERPNext: bench get-app erpnext && bench new-site myerp.local

- إنشاء Custom App: bench new-app saudi_erp

## خطوة ٢ — Custom App الأساسية (الأسبوع ٢-٣)

- إعداد hooks.py: تسجيل fixtures، scheduled tasks، after_install

- إنشاء شجرة الحسابات السعودية (Chart of Accounts) كـ fixture

- تخصيص Company DocType: إضافة حقول CR Number, VAT Number, ZATCA Certificate

- تطبيق Custom Theme: CSS مخصص في public/css/

- تعديل قالب تسجيل الدخول (login_page.html)

## خطوة ٣ — ZATCA Integration (الأسبوع ٤-٨)

- دراسة ZATCA API Documentation الكاملة

- بناء QR Code Generator وفق TLV Standard

- إنشاء Sales Invoice ZATCA Connector (Python Module)

- التكامل مع ZATCA Sandbox للاختبار

- الحصول على CSID وتوقيع الفواتير رقمياً

- اختبار Clearance (B2B) و Reporting (B2C) modes

## خطوة ٤ — HR السعودي (الأسبوع ٩-١٢)

- تخصيص Employee DocType: جنسية، تأشيرة، رقم هوية/إقامة

- بناء محرك حساب مكافأة نهاية الخدمة (وفق المادة 84 نظام العمل)

- تكامل WPS: توليد ملف SIF للبنوك السعودية

- ربط GOSI API (إن توفر) أو تقارير يدوية

هذه الوثيقة قابلة للتطور مع كل مرحلة. تُحدَّث كل شهر.

# ١٢. الموارد والمراجع الأساسية

| https://docs.erpnext.com | وثائق ERPNext الرسمية |
| --- | --- |
| https://frappeframework.com/docs | وثائق Frappe Framework |
| https://zatca.gov.sa/en/E-Invoicing/SystemsDevelopers | بوابة ZATCA للمطورين |
| https://zatca.gov.sa/en/E-Invoicing/SystemsDevelopers/Pages/E-Invoice-specifications.aspx | مواصفات الفاتورة الإلكترونية |
| https://discuss.frappe.io | مجتمع ERPNext (Discuss) |
| https://github.com/frappe/erpnext | ERPNext GitHub |
| https://mol.gov.sa | نظام العمل السعودي |
| https://www.gosi.gov.sa | GOSI (التأمينات الاجتماعية) |

هذه الوثيقة نقطة البداية — الخطوة التالية هي تثبيت ERPNext وبدء الكود